Centro Universitario Regional de Chontales

“Cornelio Silva Argüello”

Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud

Ingeniería en Sistemas de Información

II año

I CORTE EVALUATIVO

Grupo #7

Integrantes:

- Marvin Abdiel Medina Jiménez

- Brenedith Isaac Pozo Mejia

- José Manuel Rios Sandigo

- Carlos Javier Sobalvarro Miranda

- Henry Antonio Ramirez Polanco

Docentes:

- Isamar del S. Bonilla

- Yessenia Sobeyda Téllez Gómez

- María Jorlenis Rios Pérez

- Carlos Miguel Matamoros Osorio

- José Jonathan Moreno Castro

Juigalpa, Chontales

15/04/26

“Más y más Victorias”

Centro Universitario Regional de Chontales

“Cornelio Silva Argüello”

Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud

Ingeniería en Sistemas de Información

II año

I CORTE EVALUATIVO

Integrantes:

- Marvin Abdiel Medina Jiménez (0009-0001-2573-4743)

- Brenedith Isaac Pozo Mejia (0009-0002-4149-5225)

- José Manuel Rios Sandigo (0009-0004-2709-8471)

- Carlos Javier Sobalvarro Miranda (0009-0006-8320-750X)

- Henry Antonio Ramirez Polanco

Docentes:

- Isamar del S. Bonilla

- Yessenia Sobeyda Téllez Gómez

- María Jorlenis Rios Pérez

- Carlos Miguel Matamoros Osorio

- José Jonathan Moreno Castro

Juigalpa, Chontales

15/04/26

¡Más y más victorias!

Contenido

1. Tema	4

2. Objetivos	5

Objetivo General	5

Objetivos Específicos	5

3. Descripción de la Problemática Actual	6

4. Procesos del Negocio por Área	7

5. Tabla de Funcionalidades por Tipo de Usuario	10

Historias de Usuarios	12

Product Backlog	22

Product Backlog Priorizado	24

Sprint Backlog	25

6. Modelo Físico de la Base de Datos (Diagrama)	33

7. Diccionario de Datos	35

8. Instrumento de Levantamiento de Información (Encuesta)	36

9. Análisis Estadístico descriptivo de Resultados	39

10. Diseño del Prototipo del Sistema (Figma)	40

11.  Referencias Bibliográficas según norma APA 7	41

12.  Anexos	42

13.  Resumen	44

# 1. Tema

Sistema de Préstamos Biblioteca Básica

# 2. Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca que permita administrar usuarios, libros, préstamos y multas de manera eficiente, facilitando el control y organización de la información.

## Objetivos Específicos

- Registrar y gestionar la información de los usuarios del sistema.

- Administrar el catálogo de libros disponibles en la biblioteca.

- Controlar los préstamos y devoluciones de libros.

- Gestionar las multas generadas por retrasos en la devolución.

- Mantener un registro organizado y actualizado de todas las operaciones del sistema.

# 3. Descripción de la Problemática Actual

En el contexto actual de la transformación digital educativa, las bibliotecas escolares desempeñan un papel fundamental como centros de recursos para el aprendizaje y el fomento de la lectura. Sin embargo, muchas de ellas aún operan con métodos tradicionales que dificultan la eficiencia en la administración de sus servicios. La incorporación de sistemas automatizados para la gestión de préstamos bibliotecarios no solo optimiza los procesos internos, sino que también facilita la toma de decisiones basada en datos reales sobre el uso de los materiales disponibles. No obstante, a pesar de los avances tecnológicos, persisten instituciones educativas con prácticas obsoletas que limitan el acceso equitativo a la información y debilitan las estrategias de promoción lectora. A continuación, se describe la problemática detectada en algunas bibliotecas escolares:

Actualmente, muchas bibliotecas escolares carecen de un sistema automatizado para gestionar préstamos de libros, lo que genera: registros manuales desorganizados, falta de control en devoluciones, ausencia de procesos estandarizados (BPM) para renovaciones, y nulas estadísticas de uso por categoría literaria. Esto limita el acceso a recursos bibliográficos y afecta el fomento a la lectura.

Este proyecto se enmarca en la línea CED-1 Educación para el Desarrollo, sublínea CED-1.6 Gestión y calidad en educación, y el Eje Estratégico 7: Gestión, Calidad y difusión del conocimiento de la UNAN-Managua.

# 4. Procesos del Negocio por Área

Indicaciones:

• Seleccione los procesos principales de la problemática en estudio. Los Procesos en estudio son: Registrar Préstamo, Registrar Devolución, Gestionar Catálogo de Libros, Consultar Disponibilidad y Gestionar Usuarios

• Identifique los elementos del proceso (entradas, actividades, actores, salidas). o Complete la Tabla 1: Análisis del Proceso.

• Identifique los problemas detectados en el proceso y registre la información en la Tabla 2. • A partir del análisis, derive los requerimientos funcionales y completarlos en la Tabla 3. • El trabajo es en equipo (cada estudiante defiende su aporte)

Tabla 1 – Análisis del Proceso

| No. | Actividad | Actor | Entrada | Salida | Problema Detectado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar Préstamo | Usuario/ Bibliotecario | Datos del usuario, código del Libro, fecha actual. | Registro de Préstamo Activo y Fecha de devolución | Posibilidad de prestar un libro sin verificar la disponibilidad real o si el usuario tiene multas. |
| 2 | Registrar Devolución | Bibliotecario | ID del Préstamo Activo, fecha de devolución real | Estado del Libro actualizado a “Disponible” | El cálculo de multas por retraso puede ser manual o inconsistente. |
| 3 | Gestionar Catálogo de Libros | Bibliotecario | Datos del Libro (título, autor, código del libro, etc) | Libro Creado o Actualizado | Falta de Validación de duplicados al crear Libros. |
| 4 | Consultar Disponibilidad | Usuario/ Bibliotecario | Título o código del Libro | Estado del libro: “Disponible” o “Prestado”en pantalla | La información de disponibilidad no se refleja automáticamente en la interfaz de usuario tras una devolución. |
| 5 | Gestionar Usuarios | Bibliotecario | Datos personales del Usuario | Cuenta de Usuario creada o actualizada | Registro de datos duplicados o inválidos afectan la integridad de los datos del Usuario. |

Tabla 2 – Análisis de Problemas

| Problema Detectado | Impacto | Oportunidad de mejora |
| --- | --- | --- |
| 1. Validación manual de disponibilidad y multas antes del préstamo. El bibliotecario debe revisar manualmente en el sistema si un libro está disponible y si el usuario tiene sanciones pendientes antes de registrar el préstamo. | Alto. Posibilidad de prestar un libro que ya está prestado o permitir préstamos a usuarios morosos, generando descontrol en el inventario y pérdida de ingresos por multas. | Automatizar la validación en el formulario de escritorio (HU12 y HU19) para que el botón de "Prestar" se deshabilita automáticamente si el libro no está disponible o el usuario tiene multas pendientes. |
| 2. Cálculo manual o errático de multas por retraso. Al registrar la devolución, el sistema no siempre aplica la tarifa configurada automáticamente, o el personal debe calcular los días de mora manualmente | Medio. Cobros inexactos (menor o mayor monto), insatisfacción del usuario y posible pérdida de credibilidad de la biblioteca. | Implementar una ventana de configuración local de tarifa diaria (HU17) y cálculo automático al momento de registrar la devolución en el formulario (HU13), bloqueando nuevos préstamos hasta el pago. |
| 3. Eliminación permanente de registros del catálogo. La funcionalidad "Eliminar Libro" (HU04) puede borrar físicamente el libro de la base de datos del sistema. | Alto. Pérdida de trazabilidad en el historial de préstamos. Si un libro fue prestado en el pasado, el registro histórico queda huérfano o con datos inconsistentes. | Cambiar la lógica del botón "Eliminar" por una "Baja Lógica" (Soft Delete) o cambio de estado a "Inactivo/No disponible", preservando el historial de auditoría. |
| 4. Falta de alertas visuales para el usuario sobre vencimientos. El usuario puede ver la ventana "Mis Préstamos" (HU16), pero no recibe un aviso destacado de que un libro está por vencer o ya está vencido. | Medio. Aumento de devoluciones tardías y generación de multas innecesarias por olvido del usuario. | Implementar indicadores visuales de urgencia (colores amarillo/rojo) dentro de la misma ventana de préstamos y la opción de imprimir un recordatorio de vencimiento desde la aplicación. |

Tabla 3 – Requerimientos Funcionales

| No. | Requerimiento Funcional | Descripción | Relacionado con la actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Validación automática de disponibilidad y estado del usuario | El sistema deberá verificar automáticamente que el libro esté disponible y que el usuario no tenga multas pendientes antes de permitir el registro de un préstamo. El botón "Prestar" se habilitará si se cumplen las condiciones. | Registrar Préstamo |
| RF2 | Cálculo automático de multas por retraso | Al registrar una devolución, el sistema calculará automáticamente los días de retraso y la multa correspondiente según una tarifa diaria configurable. El monto se mostrará en pantalla antes de confirmar la devolución. | Registrar Devolución |
| RF3 | Configuración local de tarifa de multa | El sistema permitirá al administrador configurar el valor de la multa por día de retraso. Este valor se almacenará localmente y se utilizará para todos los cálculos posteriores. | Registrar Devolución |
| RF4 | Bloqueo de préstamos para usuarios con multas pendientes | El sistema impedirá registrar nuevos préstamos a un usuario que tenga multas pendientes de pago. Se mostrará un mensaje indicando el monto adeudado. | Registrar Préstamo |
| RF5 | Registro de pagos de multas | El sistema permitirá al bibliotecario registrar el pago de una multa pendiente, actualizando el estado del usuario a "Habilitado" para nuevos préstamos. | Gestionar Usuarios |
| RF6 | Baja lógica de libros (Soft Delete) | El sistema no eliminará físicamente los libros del catálogo. La acción "Eliminar" cambiará el estado del libro a "Inactivo" o "No disponible", preservando su historial de préstamos. | Gestionar Catálogo de Libros |
| RF7 | Validación de unicidad de dato de contacto (Correo) | Durante el registro o actualización de usuarios, el sistema verificará que el dato ingresado en el campo "Correo Electrónico" no esté duplicado en la base de datos local. | Gestionar Usuarios |
| RF8 | Indicadores visuales de vencimiento en panel de usuario | En la ventana "Mis Préstamos", el sistema mostrará con colores distintivos (amarillo para próximo vencimiento, rojo para vencido) los préstamos activos del usuario que ha iniciado sesión. | Consultar Disponibilidad |

# 5. Tabla de Funcionalidades por Tipo de Usuario

| # | Funcionalidad | Bibliotecario (Administrador) | Usuario (Invitado) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear Libro | ✅ Sí | ❌ No |
| 2 | Listar Libro | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 3 | Actualizar Libro | ✅ Sí | ❌ No |
| 4 | Eliminar Libro | ✅ Sí | ❌ No |
| 5 | Ver Detalle del Libro | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 6 | Registrar Usuario | ✅ Sí (registra a los usuarios finales) | ❌ No (no puede auto-registrarse, sólo el bibliotecario lo crea) |
| 7 | Listar Usuario | ✅ Sí | ❌ No |
| 8 | Actualizar Usuario | ✅ Sí (actualiza datos de cualquier usuario) | ✅ Sí (solo sus propios datos personales) |
| 9 | Eliminar Usuario | ✅ Sí | ❌ No |
| 10 | Buscar Usuario | ✅ Sí | ❌ No |
| 11 | Ver Historial de Usuario | ✅ Sí (historial de cualquier usuario) | ✅ Sí (sólo su propio historial de préstamos) |
| 12 | Registrar Préstamo | ✅ Sí | ❌ No |
| 13 | Registrar Devolución | ✅ Sí | ❌ No |
| 14 | Renovar Préstamo | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 15 | Listar Préstamos Activos | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 16 | Ver Mis Préstamos | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 17 | Configurar Multas | ✅ Sí | ❌ No |
| 18 | Registrar Pago de Multas | ✅ Sí (registra cuando el usuario paga) | ❌ No (el usuario paga, pero el bibliotecario registra el pago) |
| 19 | Validar Disponiblidad de Usuario | ✅ Sí | ✅ Sí |
| 20 | Generar Comprobante de Préstamo | ✅ Sí | ✅ Sí |

Usuarios administradores: Los usuarios administradores en Scrum son los responsables de gestionar la configuración del sistema, administrar permisos y supervisar el correcto funcionamiento de la plataforma para el resto de usuarios. En las historias de usuario, representan la perspectiva de gobierno y control que define los requisitos de seguridad, parametrización y mantenimiento necesarios para garantizar la estabilidad y gobernabilidad del producto.

Usuarios invitados: Los usuarios invitados en Scrum son los visitantes ocasionales que acceden al sistema con permisos limitados para explorar contenido público y evaluar el valor de la plataforma antes de registrarse formalmente. En las historias de usuario, representan la perspectiva de descubrimiento y conversión que define los requisitos de experiencia inicial, acceso demostrativo y llamados a la acción necesarios para atraer y retener nuevos usuarios.

| ROL | Nombres y apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Marvin Abdiel Medina Jiménez | Actúa como líder del Servicio para el equipo y la organización del SCRUM. |
| Product Owner | Brenedith Isaac Pozo Mejia | Es el encargado de gestionar, analizar, revisar y presentar el producto a las partes interesadas. |
| Development Team | Carlos Javier Sobalvarro Miranda | Es aquel equipo encargado de crear, desarrollar y actualizar. |
|  | Henry Antonio Ramirez Polanco |  |
|  | José Manuel Ríos Sandigo |  |

## Historias de Usuarios

| HU01 - Crear Libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Desarrollar la funcionalidad de Agregar libros |  |  |
| Para | Registrar libros o permitir la gestión del catálogo |  |  |
| Validación | - Validar que los campos título, autor, año no estén vacíos. - Verificar que el número de identificación del libro no esté repetido. - Mostrar mensaje de "Libro creado con éxito". | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

| HU02 - Listar Libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Visualizar la lista de libros registrados en el sistema |  |  |
| Para | Poder consultar la información disponible y gestionar el inventario |  |  |
| Validación | - Verificar que se muestren todos los libros registrados. - Validar que la lista se cargue rápido. - Comprobar que los botones de editar y eliminar estén visibles. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 4 hrs |

| HU03 - Actualizar Libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Actualizar la información de un libro registrado en el sistema |  |  |
| Para | Mantener los datos de los libros correctos y actualizados |  |  |
| Validación | - Validar que se carguen los datos actuales del libro. - Verificar que no se pueda actualizar con campos vacíos. - Mostrar mensaje de "Libro actualizado correctamente". | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU04 - Eliminar Libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Eliminar libros viejos o que ya no estén disponibles |  |  |
| Para | Mantener actualizado y ordenado el inventario del sistema |  |  |
| Validación | - Pedir confirmación antes de eliminar. - Verificar que el libro desaparezca de la lista. - Validar que no se pueda eliminar un libro prestado. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 4 hrs |

| HU05 - Ver Detalles del Libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Ver detalles del libro |  |  |
| Para | Consultar la información completa y tomar decisiones sobre su gestión |  |  |
| Validación | - Verificar que se muestren todos los datos del libro. - Validar que los datos no se puedan editar. - Comprobar que el botón de regresar funcione bien. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 4 hrs |

| HU06 - Registrar Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Registrar un nuevo usuario al sistema |  |  |
| Para | Gestionar el acceso y control de las personas que utilizan la biblioteca |  |  |
| Validación | - Validar que los campos nombre, correo, rol no estén vacíos. - Verificar que el correo tenga formato válido y no esté repetido. - Comprobar que el usuario pueda iniciar sesión después de crear. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

| HU07 - Listar Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador del sistema |  |  |
| Quiero | Visualizar la lista de usuarios registrados |  |  |
| Para | Poder consultar, controlar y gestionar las cuentas del sistema |  |  |
| Validación | - Verificar que se muestren todos los usuarios registrados. - Validar que se pueda filtrar por tipo de usuario. - Comprobar que la paginación funcione correctamente. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 4 hrs |

| HU08 - Actualizar Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Actualizar la información de un usuario |  |  |
| Para | Para mantener los datos de los usuarios correctos y actualizados |  |  |
| Validación | - Validar que se carguen los datos actuales del usuario. - Verificar que el correo no se repita con otro usuario. - Mostrar mensaje de "Usuario actualizado con éxito". | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU09 - Eliminar Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Eliminar a un usuario |  |  |
| Para | Mantener actualizada la base de datos y eliminar accesos innecesarios |  |  |
| Validación | - Pedir confirmación antes de eliminar. - Verificar que el usuario desaparezca de la lista. - Validar que no se pueda eliminar el propio usuario. | Impacto | 2 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 3 hrs |

| HU10 - Buscar Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Buscar un usuario del sistema |  |  |
| Para | Verificar su información y que todo esté en orden |  |  |
| Validación | - Validar que se pueda buscar por nombre o correo. - Verificar que muestre resultados coincidentes. - Mostrar mensaje "No se encontraron usuarios" si no hay resultados. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 4 hrs |

| HU11 - Ver Historial de Usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Visualizar el historial de actividades de los usuarios |  |  |
| Para | Poder controlar el uso del sistema y dar seguimiento a las acciones realizadas |  |  |
| Validación | - Verificar que se muestran préstamos y devoluciones del usuario. - Validar que las fechas estén ordenadas de la más reciente a la más antigua. - Comprobar que solo el administrador pueda ver historial de otros. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

| HU12 - Registrar Préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Registrar los préstamos |  |  |
| Para | Llevar un control sobre los préstamos y sus devoluciones |  |  |
| Validación | - Validar que el libro esté disponible antes de prestar. - Verificar que el usuario no tenga multas pendientes. - Calcular automáticamente la fecha de devolución. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 10 hrs |

| HU13 - Registrar Devolución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Registrar las devoluciones realizadas por los usuarios |  |  |
| Para | Actualizar el control de Préstamo y disponibilidad de libros |  |  |
| Validación | - Validar que el préstamo esté activo. - Verificar que se calcule multa si aplica por retraso. - Cambiar el estado del libro a "disponible". | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 hrs |

| HU14 - Renovar Préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Renovar el préstamo |  |  |
| Para | Extender la fecha de devolución y mantener el control de los préstamos activos |  |  |
| Validación | - Validar que el préstamo no esté ya renovado. - Verificar que el usuario no tenga multas pendientes. - Extender la fecha de devolución automáticamente. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

| HU15 - Listar Préstamos Activos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Visualizar la lista de préstamos activos |  |  |
| Para | Supervisar los libros que están actualmente prestados y gestionar su seguimiento |  |  |
| Validación | - Verificar que solo muestre préstamos activos. - Validar que se vea el usuario, libro y fechas. - Comprobar que se pueda ordenar por fecha de devolución. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU16 - Ver Mis Préstamos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario del sistema |  |  |
| Quiero | Visualizar mis préstamos actuales |  |  |
| Para | Conocer los libros que tengo prestados y saber sus fechas de devolución |  |  |
| Validación | - Verificar que el usuario solo vea sus propios préstamos. - Validar que muestre los libros que tiene actualmente. - Mostrar las fechas de devolución claramente. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU17 - Configurar Multas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador del sistema |  |  |
| Quiero | Configurar las multas por retraso en la devolución de libros |  |  |
| Para | Controlar los incumplimientos y aplicar sanciones automáticamente |  |  |
| Validación | - Validar que se pueda cambiar el valor de la multa por día. - Verificar que el nuevo valor se guarde correctamente. - Comprobar que las multas nuevas se calculen con el valor actualizado. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

| HU18 - Registrar pagos de Multas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrar los pagos de multas de los usuarios |  |  |
| Para | Mantener un control actualizado de las multas pagadas y pendientes |  |  |
| Validación | - Validar que se muestre el monto pendiente a pagar. - Verificar que después de pagar, la multa desaparezca. - Mostrar mensaje de "Pago registrado con éxito". | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU19 - Validar Disponibilidad de Libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Validar la disponibilidad de los libros |  |  |
| Para | Poder tener conocimientos de los libros disponibles para futuros préstamos |  |  |
| Validación | - Verificar que muestre si el libro está "disponible" o "prestado". - Validar que se actualice automáticamente al prestar o devolver. - Comprobar que no se pueda prestar un libro no disponible. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8 hrs |

| HU20 - Generar Comprobante de Préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Generar un comprobante para cada préstamo |  |  |
| Para | Proporcionar al usuario un registro formal de su préstamo y fechas de devolución |  |  |
| Validación | - Validar que el comprobante tenga los datos del préstamo (usuario, libro, fechas). - Comprobar que el comprobante sea único con un número de identificación. | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 1 |
|  |  | Estimación | 4 hrs |

## Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Impacto | Estimación (hrs) | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Crear Libro | 5 | 32 | 6hrs | 160 |
| 02 | Listar Libro | 4 | 8 | 4hrs | 32 |
| 03 | Actualizar Libro | 4 | 16 | 5hrs | 64 |
| 04 | Eliminar Libro | 3 | 4 | 4hrs | 12 |
| 05 | Ver Detalle del Libro | 4 | 8 | 4hrs | 32 |
| 06 | Registrar Usuario | 5 | 32 | 6hrs | 160 |
| 07 | Listar Usuario | 3 | 4 | 4hrs | 12 |
| 08 | Actualizar Usuario | 4 | 8 | 5hrs | 32 |
| 09 | Eliminar Usuario | 2 | 2 | 3hrs | 4 |
| 10 | Buscar Usuario | 3 | 4 | 4hrs | 12 |
| 11 | Ver Historial de Usuario | 3 | 8 | 6hrs | 24 |
| 12 | Registrar Préstamo | 5 | 32 | 10hrs | 160 |
| 13 | Registrar Devolución | 5 | 32 | 8hrs | 160 |
| 14 | Renovar Préstamo | 4 | 16 | 6hrs | 64 |
| 15 | Listar Préstamos Activos | 4 | 8 | 5hrs | 32 |
| 16 | Ver Mis Préstamos | 4 | 16 | 5hrs | 64 |
| 17 | Configurar Multas | 2 | 8 | 6hrs | 16 |
| 18 | Registrar Pago de Multas | 2 | 4 | 5hrs | 8 |
| 19 | Validar Disponibilidad de Libro | 5 | 32 | 8hrs | 160 |
| 20 | Generar Comprobante de Préstamo | 1 | 4 | 4hrs | 4 |

## Product Backlog Priorizado

| ID | Historia de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio y Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Registrar Préstamo | 160 | 1 | 21/04/2026 22/04/2026 |
| 13 | Registrar Devolución | 160 | 1 | 22/04/2026 23/04/2026 |
| 01 | Crear Libro | 160 | 1 | 25/04/2026 26/04/2026 |
| 06 | Registrar Usuario | 160 | 1 | 26/04/2026 28/04/2026 |
| 19 | Validar Disponibilidad de Libros | 160 | 1 | 01/05/2026 02/05/2026 |
| 03 | Actualizar Libro | 64 | 2 | 03/05/2026 03/05/2026 |
| 14 | Renovar Préstamo | 64 | 2 | 04/05/2026 06/05/2026 |
| 16 | Ver Mis Préstamos | 64 | 2 | 07/05/2026 07/05/2026 |
| 02 | Listar Libro | 32 | 2 | 08/05/2026 10/05/2026 |
| 05 | Ver Detalles del Libro | 32 | 2 | 11/05/2026 11/05/2026 |
| 08 | Actualizar Usuario | 32 | 3 | 12/05/2026 12/05/2026 |
| 15 | Listar Préstamos Activos | 32 | 3 | 13/05/2026 14/05/2026 |
| 11 | Ver Historial de Usuario | 24 | 3 | 15/05/2026 15/05/2026 |
| 17 | Configurar Multas | 16 | 3 | 16/05/2026 17/05/2026 |
| 04 | Eliminar Libro | 12 | 3 | 18/05/2026 19/05/2026 |
| 07 | Listar Usuario | 12 | 4 | 25/05/2026 2705/2026 |
| 10 | Buscar Usuario | 12 | 4 | 28/05/2026 02/06/2026 |
| 18 | Registrar Pago de Multas | 8 | 4 | 03/06/2026 05/06/2026 |
| 09 | Eliminar Usuario | 4 | 4 | 07/06/2026 08/06/2026 |
| 20 | Generar Comprobante de Préstamo | 4 | 4 | 09/06/2026 11/06/2026 |

## Sprint Backlog

SPRINT 1

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Registrar Préstamos | Diseñar la interfaz de Registro de Préstamos: Pantalla con campos para Nombre, Cédula o ID Estudiantil, Correo, Teléfono y Tipo de Usuario. | 5 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Lógica de validación de identidad: Filtros para evitar correos inválidos o números de identificación duplicados en el sistema. | 4 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Persistencia de datos del usuario: Guardar la información en la tabla Usuarios y asignar un estado inicial como Activo. | 8 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
| 13 | Registrar Devolución | Buscador de Préstamos Activos: Pantalla donde el bibliotecario busca el usuario para ver qué libros tiene pendiente de entregar | 4 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Lógica de Retorno y Multas: El Sistema compara la fecha actual con la fecha de Entrega Pactada, Si se pasó el sistema se lo informará automáticamente | 7 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Actualización de Stock y Estado: Cambiar el estado de préstamo “Entregado” y poner el libro nuevamente como “Disponible” | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
| 01 | Crear Libro | Formulario de Ingreso de Datos: Crear Interfaz con campos Título, Autor, ISBN, Editorial y Categoría | 4 Horas | Brenedith Isaac Pozo Mejia |
|  |  | Validación de datos y duplicados: Programar el sistema para que no permita campos vacíos y verifique que codigo del libro no exista ya en la base de Datos | 5 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Agregar al Catálogo: Guardar la información en la tabla de Libros y asignar un ID único o código al nuevo registro | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
| 06 | Registrar Usuario | Diseño de Formulario de Registro: Crear la pantalla para capturar los datos de personales: Nombre, Cédula o ID Estudiantil, Correo, Teléfono y Tipo de Usuario | 4 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Lógica de Validación de Identidad: Programar los filtros para que no se registren con correos inválidos o números de identificación que ya existen en el sistema para evitar duplicados | 5 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Persistencia de datos del Usuario: Guardar la información en la tabla de Usuarios de la base de datos y asignar un estado inicial como Activo | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
| 19 | Validar Disponibilidad de Usuario | Interfaz de Consulta de Estatus: Crear una pequeña sección que muestra el estado del usuario, si está en verde es “OK” y si es amarillo “TARDE”. | 3 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Servicio de Alertas y Bloqueos: Configurar el sistema para que si el usuario no es apto, el botón se bloquee automáticamente (Dueña establece la Regla) | 2 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Generación de Reportes de Impedimento: Programar una función que genere un pequeño texto o mensaje detallado para el Bibliotecario | 4 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |

SPRINT 2

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Actualizar Libro | Buscador de Edición Crear una barra de búsqueda para localizar el libro específico por su código o su ID antes de poder editarlo | 3 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Lógica de Validación de Cambios Programar que al guardar, el sistema verifique que los nuevos datos sean correctos por ejemplo que no dejen títulos vacíos | 4 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
| 14 | Renovar Préstamo | Visualización de préstamos Renovables Crear una vista donde el bibliotecario vea los libros que el usuario tiene actualmente y un botón de Renovar al lado de cada uno | 4 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Verificación de condiciones de Renovación Programar la lógica que revise si el libro no tiene entregas tardías, Si está vencido deberá pagar la multa | 6 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Actualización de Fecha de Entrega Calcular la nueva fecha de vencimiento, por ejemplo sumando 7 días más o 3 (depende el Usuario) y actualizar ese campo en la base de datos | 3 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
| 16 | Ver Mis Préstamos | Interfaz de panel de usuario Diseñar la pantalla o "dashboard" donde el alumno ve sus préstamos actuales de forma organizada en una lista o tabla. | 5 Horas | Brenedith Isaac Pozo Mejia |
|  |  | Consulta filtrada por ID de sesión Programar la consulta a la base de datos para que el sistema reconozca quién está logueado y solo traiga los libros de ese usuario específico (seguridad de datos). | 4 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Indicadores visuales de urgencia: Implementar un sistema de colores: resaltar en amarillo los libros que vencen mañana y en rojo los que ya están atrasados. | 3 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
| 02 | Listar Libro | Diseño de tabla o rejilla de catálogo: (Crear la vista principal donde se muestre la portada (si tienen), el título, el autor y el ISBN de cada libro). | 4 horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Indicadores visuales de urgencia: Implementar un sistema de colores: resaltar en amarillo los libros que vencen mañana y en rojo los que ya están atrasados. | 5 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
| 05 | Ver detalles del libro | Diseño de la vista de detalle: Crear una pantalla limpia y organizada donde se vea la ficha técnica del libro (Título, Autor, ISBN, Editorial, Año, Categoría y una descripción o resumen). | 4 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Consulta de datos por ID único: Programar la función que recibe el ID del libro seleccionado y busca toda su información en la base de datos para mostrarla en la pantalla. | 3 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Lógica de Visualización de ubicación: Mostrar en qué pasillo, estante o sección física de la biblioteca se encuentra el libro para que el bibliotecario pueda ir a buscarlo fácilmente. | 3 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |

SPRINT 3

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | Actualizar Usuario | Diseño del Formulario de Edición. Consiste en crear la interfaz visual donde se cargarán automáticamente los datos actuales del usuario. Se debe asegurar que el diseño sea intuitivo para que el administrador identifique qué campos son editables (nombre, rol, estado). | 4 Horas | Brenedith Isaac Pozo Mejia |
|  |  | Desarrollo de Lógica de Actualización (API). Es la creación del servicio que conecta la aplicación con la base de datos. Se encarga de procesar la solicitud de cambio y asegurar que los nuevos datos se sobrescriben correctamente en el registro del usuario correspondiente | 6 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Implementación de Reglas de Negocio y Seguridad. Esta tarea asegura que no se dupliquen correos electrónicos y que las contraseñas se encripten antes de guardarse. Además, verifica que el sistema no permita que un administrador se elimine sus propios permisos por error). | 3 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
| 15 | Listar Préstamos Activos | Consulta y Filtrado de Base de Datos: Programar la consulta SQL/NoSQL que extraiga únicamente los registros de préstamos cuyo estado sea "No devuelto" o "Activo". | 5 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Diseño de la lista de préstamos. (Diseñar la tabla visual con los datos básicos (artículo, usuario y fechas) para que el administrador lo vea rapido | 4 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Facilitación y Revisión de Bloqueos. Se asegura que los desarrolladores tengan acceso a las tablas de préstamos y resuelve cualquier duda sobre la prioridad de esta lista | 2 Horas | Marvin Abdiel Medina Jiménez |
| 11 | Ver Historial de Usuario | Creación de Consulta de Auditoría. Desarrollar la lógica que extrae de la base de datos todos los movimientos, cambios o acciones realizadas por un usuario específico en el inventario | 5 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Interfaz de Línea de Tiempo Diseñar la vista donde el administrador pueda leer cronológicamente qué hizo el usuario, mostrando fechas, acciones y objetos afectados de forma clara | 4 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Revisión de seguridad El scrum Master confirma que el equipo use los protocolos de seguridad correctos | 2 Horas | Marvin Abdiel Medina Jiménez |
| 17 | Configurar Multas | Programar el cálculo de multas Crear la fórmula automática que multiplica los días de retraso por la tarifa diaria para mostrar el monto total a cobrar | 6 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Interfaz de Ajuste de Tarifas Crear el formulario donde el administrador ingresa los valores de las multas y define si se aplican por día, por tipo de objeto o de forma fija | 4 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Reunión de aclaración de reglas El Scrum Master junta al equipo para definir cómo sumar o cobrar varias multas acumuladas y evitar errores en el sistema. | 2 Horas | Marvin Abdiel Medina Jiménez |
| 04 | Eliminar Libro | Programar el cambio de estado Se configura el sistema para que el libro solo se oculte en lugar de borrarse. Esto evita que se rompa el historial de préstamos antiguos. | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Confirmación de Acción en Interfaz. Crear una ventana emergente que pregunte al administrador si está seguro de eliminar el libro para evitar borrados accidentales. | 2 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Revisión de Reglas. El Scrum Master coordina con el equipo para asegurar que no se pueda eliminar un libro que actualmente esté prestado a un usuario. | 2 Horas | Marvin Abdiel Medina Jiménez |

SPRINT 4

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | Listar Usuario | Crear Consulta de Usuarios Crear la petición al servidor para obtener la lista completa de usuarios registrados, incluyendo datos clave como rol, correo y estado de cuenta | 4 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Maquetado de Tabla y Filtros. Diseñar la interfaz donde se muestran los usuarios en una tabla, permitiendo al administrador buscar por nombre o filtrar por tipo de rol | 5 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Validación de Estándares de Trabajo. El Scrum Master supervisa que el equipo esté siguiendo las guías de diseño y resuelve cualquier duda | 2 Horas | Marvin Abdiel Medina Jiménez |
| 10 | Buscar Usuario | Implementación de Filtros de Búsqueda. Programar los parámetros para que el sistema encuentre usuarios por nombre, ID o correo electrónico, conectando la entrada de texto con la base de datos | 5 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
|  |  | Optimización de Respuesta del Buscador. Diseñar la lógica para que los resultados aparezcan en tiempo real o con carga rápida | 3 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Validación de Criterios de Aceptación. El Product Owner revisa que el buscador entregue los resultados esperados, mientras el Scrum Master asegura que no hubo bloqueos técnicos en el proceso | 2 Horas | Brenedith Isaac Pozo Mejia |
| 18 | Registrar Pago de Multas | Una vez confirmado, el sistema debe cambiar el estado de la multa de Pendiente a Pagada en la base de datos | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Conectar el pago con la base de datos. Se debe configurar el sistema para que deje de marcar el usuario como deudor | 5 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
| 09 | Eliminar Usuario | Crear una opción dentro del perfil del usuario que permita eliminarlo del sistema | 2 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | Programar la lógica que verifique si el usuario tiene préstamos activos o multas pendientes antes de permitir la eliminación. Si el usuario tiene libros sin devolver o deudas, el sistema debe bloquear la eliminación y mostrar un mensaje de advertencia. | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |
|  |  | Mostrar una ventana de confirmación antes de ejecutar la eliminación para evitar errores accidentales. El mensaje debe ser similar a “¿Está seguro de que desea eliminar este usuario?” Esta acción no se puede deshacer | 3 Horas | Carlos Javier Sobalvarro Miranda |
| 20 | Generar Comprobante de Préstamo | Diseñar un formato de comprobante que incluya todos los datos importantes del préstamo como nombre del usuario, título del libro, código del libro, fecha de préstamo, fecha de entrega pactada y nombre del bibliotecario que registró la operación. | 4 Horas | Brenedith Isaac Pozo Mejia |
|  |  | Incluir también un código único de comprobante para facilitar búsquedas futuras o reclamos. | 2 Horas | Henry Antonio Ramirez Polanco |
|  |  | El comprobante debe quedar guardado dentro del historial del préstamo para poder consultarlo después sin necesidad de generarlo nuevamente. | 3 Horas | José Manuel Ríos Sandigo |

# 6. Modelo Físico de la Base de Datos (Diagrama)

# 7. Diccionario de Datos

# 8. Instrumento de Levantamiento de Información (Encuesta)

Objetivo: Este cuestionario tiene como propósito identificar las necesidades, expectativas y procesos actuales relacionados con la gestión bibliotecaria. La información obtenida servirá como base para el desarrollo de un sistema de escritorio que permita la administración de libros, usuarios, préstamos, devoluciones y multas, siguiendo la metodología SCRUM.

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una ✓ o una X según corresponda. Puede seleccionar múltiples opciones cuando se indique.

I.        Datos generales.

1.           Rol que desempeña en la biblioteca o institución:

☐ Bibliotecario ☐ Estudiante

☐ Otro, especifique: ________________________

☐ Docente        ☐ Personal Administrativo

2.           ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar o utilizar servicios de esta biblioteca?:

☐ Menos de 6 meses ☐ 6 meses – 1 Año   ☐ 1-3 años ☐ Más de 3 años

3.           ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Biblioteca?:

☐ Todos los Días ☐ 2-3 veces por semana ☐ Una vez por semana

☐ Ocasionalmente

II.  	Procesos Actuales

4.           Actualmente, ¿cómo se registra los préstamos de libros?:

☐ Manual (cuadernillo, hoja de cálculo)

☐ Sistema informático, especifique ______________

☐ No se lleva registro formal

☐ Otro, especifique: ________________________

5.           ¿Cómo se controla la disponibilidad de los libros?:

☐ Revisando físicamente en el estante ☐ Consultando un archivo digital

☐ Preguntando al Bibliotecario

☐ No hay control de disponibilidad

6.           ¿Existe actualmente un sistema de multas de retraso?:

☐ Sí, se aplica ☐ No, pero debería existir ☐ No, no es necesario

☐ Está planeado implementarlo

7.           ¿Cómo se lleva el control de los usuarios registrados? (en este caso los que pidieron un préstamo):

☐ Lista en papel ☐ Base de datos digital ☐ Carnet físico

☐ No hay un registro formal

8.           ¿Se generan comprobantes o recibos al analizar un préstamo?:

☐ Sí, siempre ☐ A veces ☐ No, nunca ☐ Solo si el usuario lo solicita

III.   Requisitos de Usuario y Acceso

9.           ¿Qué tipos de usuarios deberían existir en el sistema? (Puede marcar varios):

☐ Administrador ☐ Bibliotecario ☐ Estudiante ☐ Docente

☐ Invitado (solo consulta)

☐ Otro: ___________

10.        ¿Debería el sistema permitir que los usuarios se registren por sí mismo?:

☐ Sí, con aprobación del bibliotecario ☐ Sí, automáticamente

☐ No, sólo el bibliotecario registra

11.        ¿El sistema debe generar reportes? (Puede marcar varios):

☐ Reporte de libros más prestados ☐ Reporte de usuarios con multas

☐ Reporte de préstamos por período ☐ Reporte de inventario general

☐ No necesito reportes

IV.	Problemas y Oportunidades

12.        ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente en la gestión de biblioteca? (Respuesta Abierta):

_________________________________________________

_________________________________________________

13.        En una escala del 1 a 5, ¿qué tan necesario es un nuevo sistema de biblioteca?:

☐ 1 (No necesario) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (Urgente)

¡Muchas gracias por su colaboración!
 Sus respuestas serán fundamentales para el equipo de desarrollo (Scrum Master: Marvin Medina, Product Owner: Brenedith Pozo, Development Team: Carlos Sobalvarro, Henry Polanco, José Ríos) para construir un sistema que realmente resuelva sus necesidades.

# 9. Análisis Estadístico descriptivo de Resultados

Se encuestó a 5 personas (3 bibliotecarios, 1 docente y 1 estudiante), todos con más de 1 año de experiencia en la biblioteca. En los procesos actuales, el 100% registra préstamos de forma manual en cuaderno, el 80% controla disponibilidad revisando físicamente el estante, el 100% nunca genera comprobantes de préstamo, y no existe base de datos digital para usuarios ni multas formales.

Sobre requisitos, todos coinciden en incluir los roles administrador, bibliotecario y estudiante. Cuatro prefieren auto-registro con aprobación del bibliotecario. Todos solicitan reportes de libros más prestados y préstamos por período.

Los principales problemas mencionados son: pérdida de libros por falta de control de fechas, dificultad para conocer disponibilidad sin revisar físicamente, ausencia de estadísticas de uso, y registro manual tedioso. En una escala del 1 al 5, dos personas consideraron urgente (5), dos le dieron 4 y una 3, con una media de 4.2, reflejando una necesidad alta de automatización.

# 10. Diseño del Prototipo del Sistema (Figma)

https://www.figma.com/design/mnDQEMEtdW6vmk8ELDM1Kw/BIBLIOTECA?node-id=0-1&t=sratXcB1gZ7wiOe6-1

# 11.  Referencias Bibliográficas según norma APA 7

Ministerio de Educación de Nicaragua. (2026, abril 2). MINED moderniza la educación con BIBLIO QR y bibliotecas virtuales. El 19 Digital. https://www.el19digital.news/articulos/ver/175086-mined-moderniza-la-educacion-con-biblio-qr-y-bibliotecas-virtuales

Ministerio de Educación de Nicaragua. (2025, agosto 21). Foro Nacional de Alfabetización "Evolución de la Educación en Nicaragua". https://www.mined.gob.ni/foro-nacional-de-alfabetizacion-evolucion-de-la-educacion-en-nicaragua/ (Nota: no se incluye DOI por no estar disponible)

Álvarez Hernández, Y. Y., Álvarez Aguirre, M. E., Largaespada Quiroz, L. A. (2022). Las bibliotecas escolares públicas nicaragüenses y sus retos en la gestión del conocimiento [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua]. Repositorio Institucional UNAN-Managua. http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/17615

TN8. (2025, junio 27). Sistema Educativo avanza en implementación de la Estrategia Nacional "Bendiciones y Victorias". https://www.tn8.ni/politica/sistema-educativo-avanza-en-implementacion-de-la-estrategia-nacional-bendiciones-y-victorias/

TN8. (2025, agosto 22). Estrategia Nacional "Bendiciones y Victorias" impulsa la calidad educativa en Nicaragua. https://www.tn8.ni/politica/estrategia-nacional-bendiciones-y-victorias-impulsa-la-calidad-educativa-en-nicaragua/

VosTV. (s.f.). Niñez nicaragüense sigue con bajos niveles de lectura y poco acceso a bibliotecas. Recuperado el [día mes año de consulta], de https://www.vostv.com.ni/nacionales/5204-ninez-nicaraguense-sigue-con-bajos-niveles-de-lect/

# 12.  Anexos

| Sesión #1: |  | Fecha / Hora: | 13/04/26 06:00 PM - 10:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Carlos Javier Sobalvarro Miranda | Figma | Se comenzó a mejorar el Proyecto de Figma |
| 2 | Brenedith Isaac Pozo Mejia | Figma |  |

| Sesión #2: |  | Fecha / Hora: | 14/04/26 04:00 PM - 09:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Carlos Javier Sobalvarro Miranda | Figma / SCRUM | Se continuó a mejorar el Proyecto de Figma |
| 2 | Brenedith Isaac Pozo Mejia | Figma / SCRUM |  |
| 3 | Marvin Abdiel Medina Jiménez | SCRUM | Se corrigió los errores que estaban en el documento |

| Sesión #3: |  | Fecha / Hora: | 15/04/26 06:00 PM - 10:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Carlos Javier Sobalvarro Miranda | Instrumento de levantamiento de Información | Se comenzó a realizar el cuestionario |
| 2 | Brenedith Isaac Pozo Mejia | Modelación de Procesos de Negocios | Se corrigió los errores que estaban en el documento |
| 3 | Marvin Abdiel Medina Jiménez | Modelo Físico de la Base de Datos | Se comenzó a realizar el diagrama |

| Sesión #4: |  | Fecha / Hora: | 16/04/26 02:00 PM - 06:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Carlos Javier Sobalvarro Miranda | Análisis del cuestionario/ Corrección del documento | Se aplicó el cuestionario y se dieron resultados |
| 2 | Brenedith Isaac Pozo Mejia | Corrección del documento | Se corrigió el documento ya que no se había hecho conforme a la BOA |
| 3 | Marvin Abdiel Medina Jiménez | Corrección del documento |  |

| Sesión #5: |  | Fecha / Hora: | 23/04/26 02:00 PM - 04:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Carlos Javier Sobalvarro Miranda | Corrección del documento | Se aplicó algunas correcciones |
| 2 | Brenedith Isaac Pozo Mejia | Corrección del documento |  |

# 13.  Resumen

Objetivo: Desarrollar un sistema de gestión de biblioteca básica que permita administrar eficientemente usuarios, libros, préstamos, devoluciones y multas, facilitando el control y la organización de la información en bibliotecas escolares que aún operan con métodos tradicionales.

Método: El proyecto se desarrolló bajo la metodología ágil SCRUM, definiendo los roles de Scrum Master, Product Owner y Development Team. Se realizó un análisis detallado de los procesos de negocio (registrar préstamo, registrar devolución, gestionar catálogo, consultar disponibilidad y gestionar usuarios), identificando problemas y oportunidades de mejora. A partir de este análisis, se derivaron 20 requerimientos funcionales y 20 historias de usuario, las cuales fueron priorizadas en un Product Backlog y distribuidas en 4 Sprints. Se diseñó un modelo físico de base de datos, un diccionario de datos y un prototipo de interfaz en Figma. Adicionalmente, se aplicó una encuesta a 5 personas (bibliotecarios, docente y estudiante) para realizar un levantamiento de información y un análisis estadístico descriptivo de los resultados.

Resultados: La encuesta reveló que el 100% de los procesos actuales son manuales (registro en cuaderno, revisión física en estantes), no se generan comprobantes de préstamo y no existe un control formal de multas. Los usuarios calificaron la necesidad de automatización con una media de 4.2 sobre 5. Como resultado, se generó una solución que incluye: validaciones automáticas de disponibilidad y estado del usuario, cálculo automático de multas, baja lógica de libros, roles diferenciados (Administrador/Usuario), indicadores visuales de vencimiento y un plan de trabajo en sprints, con un prototipo funcional en Figma como base para la implementación.

Palabras clave: Gestión bibliotecaria, SCRUM, automatización de préstamos, catálogo de libros, multas.